| Phòng GD&ĐT Phú Vang Trường THCS An Bằng – Vinh An | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 03/KH-THCSABVA | Vinh An, ngày 03 tháng 08 năm 2015 |

# KẾ HOẠCH

# Lao động, tu sửa CSVC từ ngày 07/08 đến 15/08/2015

| Thời gian | Nội dung lao động | Dụng cụ | Thành phần tham gia |
| --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu từ 07 giờ 20 phút, ngày 07 tháng 08 năm 2015 và đến khi hoàn thành công việc | 1. Làm sân bóng đá: + Tổng vệ sinh dọn dẹp rác, củi và đá. + San bằng mặt bằng của sân; làm đường pit trong khuôn viên của sân. | Xẻng; Xe rùa và cuốc | - Chỉ đạo: Đ/c Hóa. - GV: T.Hòa; T.Tín; T.Văn; T. Sen. - Toàn bộ học sinh 6/3; 9/3; 9/4. |
|  | 2. Làm sân TD phía trên và sân bóng chuyền + Tổng vệ sinh dọn dẹp rác, củi và đá. + San bằng mặt bằng của sân; làm đường chạy, hố nhảy xa. + Vá lại sân bóng chuyền, kẻ lại sân bóng và sửa chữa các trụ. | Xẻng; Xe rùa và cuốc và dụng cụ để sửa sân bóng chuyền. | - Chỉ đạo: Đ/c Thạch. - GV: T.Ngọc; T.Hành; T.Quốc; T. Quân; .L Phước; - Toàn bộ học sinh 8/3; 9/1; |
|  | 3. Trang hoàng CSVC bên trong lớp |  | - Chỉ đạo: Đ/c Nam - GV: T.Quang; T.Toản; T. Uẩn; C.Mươi; Tổ văn phòng. |
|  | 4. Tổng vệ sinh phía sau nhà Hiệu bộ | Cào; xẻng | - GV: C.P.Chi; C.Nhân; C.Diệu; C.Phúc; C.Tuyết. - Toàn bộ HS lớp 7/1; 7/2 và 6/2. |
|  | 5. Tổng vệ sinh phía sau dãy phòng học. (cách tường 10m) | Cào; xẻng | - GV: C.T.Chi; C.Ngọ; C.Hòa; C.Vân; C.Thảo. - Toàn bộ HS lớp 8/1; 8/2 và 7/3. |
|  | 6. Tổng vệ sinh phía sau phòng bộ môn | Cào; xẻng | 1. GV: C.Nga; C.Minh; C.Yên; C.Lan. 2. Toàn bộ HS lớp 6/1; 6/3 |
|  | 7. Căt cỏ toàn bộ sân trường | Kéo | C.Nga và HS lớp 9/2 |

Hiệu trưởng

Trương Minh Nam